

Утверждаю

Глава администрации Эльтаркачского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.А. Айбазов

«28» февраля 2018 г

***ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_







2018 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Благоустройства.Для реализации мероприятий, предусмотренных в рамках благоустройства на территории Эльтаркачского сельского поселения утверждены необходимые нормативно-правовые документы:

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», постановлениеЭльтаркачского сельского поселения от 28.11.2017г. № 48;

- правила благоустройстваЭльтаркачского сельского поселения, решение Совета от07.08.2017 № 21;

Проведена инвентаризация дворовых территорий и общественных пространств. Согласно инвентаризации на территории Эльтаркачского сельского поселения расположено три общественных пространств.

Объектами благоустройства на территории Эльтаркачского сельского поселения являются:

- площадки различного функционального назначения;

- пешеходные коммуникации и проезды;

- общественные пространства;

- участки (зоны) общественной и жилой застройки;

- санитарно-защитные зоны производственной застройки;

- объекты рекреации;

- улично-дорожная сеть населенного пункта;

- технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

Территория Эльтаркачского сельского поселения составляет 24868 га. В состав СП входит а. Эльтаркачь который является его административным центром . Проживает 3172 человек.

Жилищный фонд Эльтаркачского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория индивидуальной жилой застройки** | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Значение показателя | |
| 1 | Количество индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки, всего, в том числе: | единиц | | 465 | |
| 2 | Количество индивидуальных жилых домов уровень благоустройства которых соответствует требованиям правил благоустройства | единиц | | 320 | |
| 3 | Количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых не соответствует требованиям правил | единиц | | 145 | |
| 4 | Количество населения, проживающего в индивидуальном жилищном фонде | человек | | 3172 | |
| 5 | Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года | единиц | | 145 | |
| **Общественные территории** | | | | | |
| №п.п | Наименование показателя | | единица измерения | | значение показателя |
| 1 | Общественные территории всего, в том числе: | | единиц | |  |
| 1.1 | Скверов | | единиц | | нет |
| 1.2 | Площадей | | единиц | | нет |
| 1.3 | Иных территорий | | единиц | | Не3 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, всего, в том числе | | единиц | | нет |
| 2.1 | Парков | | единиц | | нет |
| 2.2 | Скверов | | единиц | | Нет |
| 2.3 | Площадей | | единиц | | Нет |
| 3.4 | Иных территорий | | единиц | | нет |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий, всего, в том числе | | единиц | | нет |
| 3.1 | Парков | | единиц | | нет |
| 3.2 | Скверов | | единиц | | нет |
| 3.3 | Площадей | | единиц | | Нет |
| 3.4 | Иных территорий | | единиц | | Нет |
| 4 | Площадь общественных территорий нуждающихся в благоустройстве до 2022 года, всего, в том числе | | кв.м. | |  |
| 4.1 | Парков | | единиц | | нет |
| 4.2 | Скверов | | единиц | | нет |
| 4.3 | Площадей | | единиц | | нет |
| 4.4 | Иных территорий | | Кв.м. | | 9100 |

**Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Площадь территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 2 | - общая площадь | кв.м | нет |
| 3 | - площадь благоустроенных территорий | кв.м | нет |
| 4 | Доля благоустроенных территорий | % | нет |

**Перечень мероприятий**

**по благоустройству Эльтаркачского сельского поселения на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | наименование  мероприятия | сроки исполнения | ответственный исполнитель | источник финансирования |
|  | **Индивидуальные жилые дома** | |  |  |
| 1 | Санитарное содержание прилегающих к домовладению участков | Регулярно | собственники ИЖС | Средства собственников ИЖС |
| 2 | Ремонт и oкpaшивaниeлaвoчeк, заборов; | По мере необходимости но не реже одного раза в 2 года | собственники ИЖС | Средства собственников ИЖС |
| 3 | Ремонт заборов, ограждений | По мере необходимости | собственники ИЖС | Средства собственников ИЖС |
| 4 | Ремонт и окрашивание фасадов домов | По мере необходимости | собственники ИЖС | Средства собственников ИЖС |
|  | **Общественные территории** | |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия общественной территории, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к общественным территориям. | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения, средства дорожного фонда |
| 2 | Обеспечение освещения общественных территорий; | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения |
| 3 | Установка скамеек | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения |
| 4 | Установка урн. | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения |
| 5 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных; | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения |
| 6 | Установка малых архитектурных форм (далее - МАФ); | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения |
| 7 | Озеленение территорий; | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения |
| 8 | Установка ограждений; | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения |
| 9 | Оборудование контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов; | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения |
| 10 | Обустройство территорий по приспособлению для маломобильных групп населения; | ежегодно | Администрация сельского поселения | Бюджет поселения |



